# 认证服务 v3.8 发布事故初步复盘（Preliminary）

状态：初步（最终根因尚未验证） 事故等级：P1 事故窗口：14:02–14:49（北京时间），共 47 分钟 编写：平台可靠性负责人

## 1. 摘要

14:02 发布认证服务 v3.8 后登录错误率在 5 分钟内由 0.3% 升至 11.8%，14:18 决定回滚，14:31 回滚完成，14:49 全部恢复。约 18% 活跃用户至少一次登录失败，1,240 个后台任务失败并已全部重放成功。当前最可能的触发因素是新版本对旧格式 token 的额外数据库查询耗尽连接池，但尚未排除缓存失效与连接池配置共同作用，因此本文所有根因描述均为假设。

## 2. 业务影响（事实）

约 18% 的活跃用户在 47 分钟内至少一次登录失败。

1,240 个后台任务失败，均已重放成功；无数据丢失或未授权访问的证据。

错误率在 14:37 降至 1.2% 后仍有异步队列积压，用户侧完全恢复以 14:49 为界。

## 3. 技术现象（事实）

| 时间（北京时间） | 事件 |
| --- | --- |
| 14:02 | 发布认证服务 v3.8 |
| 14:07 | 登录错误率 0.3%→11.8%，告警触发（发布后 5 分钟） |
| 14:12 | 值班工程师确认影响生产，暂停后续发布 |
| 14:18 | 决定回滚（距告警 11 分钟） |
| 14:31 | 回滚完成（回滚耗时 13 分钟） |
| 14:37 | 错误率降至 1.2%，异步队列仍积压 |
| 14:49 | 错误率 0.4%，队列清空，事故结束 |
| 15:20 | 初步日志：新版本遇旧格式 token 时发起额外数据库查询；数据库连接池达到上限 |
| 17:10 | 小流量复现成功；未排除缓存失效与连接池配置共同作用 |

## 4. 已知事实与假设

已知：版本在预发布环境测试通过；预发布数据中旧格式 token 占比 0.2%，生产约 14%；变更审批完整。

假设 H1（最可能）：旧格式 token 触发额外查询→连接池耗尽→登录失败。已小流量复现，但复现条件与生产是否一致未确认。

假设 H2：缓存失效放大查询量，与 H1 叠加。未验证。

假设 H3：连接池上限偏低，缺乏冗余。未验证。

未知：异步队列为何在错误率下降后仍积压 12 分钟。

## 5. 处置

已完成：回滚、任务重放、暂停后续发布、保留日志与复现环境。

进行中：逐一验证 H1–H3；核对其他依赖旧格式 token 的服务。

## 6. 防复发计划

48 小时内

完成 H1–H3 验证并给出根因结论；此前 v3.8 不得重新发布。

在预发布环境注入与生产一致比例（约 14%）的旧格式 token。

增加连接池使用率告警（建议阈值 80%）并复核上限。

两周内

认证服务发布改为灰度（5%→25%→100%），登录错误率 >1% 自动回滚。

建立“生产数据特征与预发布差异清单”，纳入发布评审。

专项分析队列积压原因并设定清理 SLA。

长期

制定旧格式 token 迁移淘汰计划，消除双格式并存。

将告警到回滚决定（本次 11 分钟）、回滚执行（13 分钟）纳入 SLO 基线。

## 7. 待确认

复现时缓存状态是否与生产一致；连接池上限与历史峰值；是否有其他服务依赖旧格式 token。