# 第三方风险尽调备忘录：Nimbus Cloud（研究数据平台承载评估）

建议：Reject（现状）——除非供应商在四周整改窗口内满足下列条件，否则不予批准；满足后可转为 Approve with conditions。

## 1. 公司要求 vs 尽调结果

| 公司要求 | 尽调结果 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| RTO ≤ 2 小时 | BCP 写明 RTO 4 小时 | 不满足 |
| RPO ≤ 4 小时 | BCP 写明 RPO 24 小时 | 不满足（业务明确不可接受） |
| 有效安全认证 | ISO 27001 于 2026-05-31 到期，续证无审计确认；SOC 2 Type II 有效但范围不含菲律宾支持中心 | 部分满足，存在范围缺口 |
| 完整 subprocessor 清单 | “可应要求提供”，本次未提供 | 信息缺口（未提供 ≠ 不存在） |
| 跨境条款 | DPA 含保密与安全附件，无 SCCs 或其他跨境机制 | 不满足 |

## 2. 风险热图

| 风险项 | 可能性 | 影响 | 等级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据丢失窗口过大（RPO 24h） | 高（书面能力） | 高（研究草稿与授权市场数据） | 红 | 硬性不满足；业务已声明不可接受 |
| 恢复时间超标（RTO 4h） | 高 | 中 | 红 | 硬性不满足 |
| 跨境传输无合法机制 | 高 | 高（员工姓名/邮箱属个人数据） | 红 | 菲律宾支持中心可能接触数据 |
| 支持中心不在 SOC 2 范围 | 中 | 中 | 橙 | 有权限接触数据的人员缺乏独立审计覆盖 |
| ISO 27001 过期 | 已发生 | 中 | 橙 | 续证进度无第三方确认 |
| Subprocessor 不透明 | 中 | 中 | 橙 | 信息缺口，需索取 |
| 供应商持续经营（18 个月现金） | 中 | 高 | 橙 | 需退出方案；30 天 CSV 导出是正面因素 |
| 支持质量 | 低 | 低 | 绿 | 两位客户参考评价良好 |

## 3. 判定逻辑

RTO/RPO 是供应商书面能力而非信息缺口，且业务明确不能接受 RPO 24 小时；在此项改变前，任何“有条件批准”都会把不可接受的数据丢失风险写进合同。

认证、subprocessor、跨境条款属于可在整改窗口内补齐或验证的事项，适合作为转为 Approve with conditions 的条件。

业务可接受延后上线四周，为整改提供了时间；因此建议不是“永久拒绝”，而是“现状拒绝 + 明确的重开条件”。

## 4. 转为 Approve with conditions 的条件（须在四周内全部满足）

1. 供应商提供书面、合同化的 RTO ≤ 2 小时与 RPO ≤ 4 小时（例如更高等级的备份/复制方案），并附最近一次恢复演练记录。

2. 提供 ISO 27001 续证的审计机构确认函或新证书；或以 SOC 2 Type II 范围扩展至菲律宾支持中心的书面计划与时间表替代。

3. 提供完整 subprocessor 清单（含所在国家与职能），并承诺变更前通知与我方反对权。

4. DPA 补充 SCCs 或其他被我方接受的跨境传输机制，覆盖支持中心的访问。

5. 合同加入：数据导出格式与期限（现有 30 天 CSV 可接受，建议延长至 60 天）、供应商财务状况重大变化的通知义务、源代码/数据托管或等效退出安排。

## 5. 补充问题清单

1. RTO 4h / RPO 24h 是否为标准层级？是否有更高层级及其价格？最近一次演练结果？

2. ISO 27001 续证审计的机构、当前阶段与预计出证日期？

3. 菲律宾支持中心可访问哪些客户数据？是否有访问日志与最小权限控制？

4. 完整 subprocessor 清单及各自的合规状态。

5. 计划采用何种跨境传输机制？何时可签署？

6. 18 个月现金跑道之后的融资计划；是否接受托管/退出条款？

7. 员工姓名/邮箱是否可在我方侧做假名化以降低个人数据敞口？

## 6. 数据敞口说明

平台将存储已获授权的市场数据、内部研究草稿、员工姓名/邮箱，不存储客户密码。敞口以商业机密与少量员工个人数据为主，不含客户凭据——这降低了影响等级，但不改变 RTO/RPO 与跨境机制的硬性判定。