# 运营周报（本周）— 致管理层

## 一、结论

事实：确认收入 4.8 百万元，环比 +6.7%，低于周计划 0.2；新增合同额 6.1（+17.3%）；试用转付费率 3.6%，首次达标。

事实：流失率 2.1%、P1 工单 7 单、首次响应 38 分钟，三项服务指标同时越线。

推断：周二发布引发 47 分钟登录故障是 P1 激增主因（7 单中 5 单相关），响应变慢很可能源于同一事件（待确认）。

判断：增长健康，稳定性与服务是最大风险。

## 二、KPI（金额：百万元）

| 指标 | 本周 | 上周 | 计划/阈值 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 确认收入 | 4.8 | 4.5 | 5.0 | 低于计划 0.2 |
| 新增合同额 | 6.1 | 5.2 | 无 | +17.3% |
| 试用转付费率 | 3.6% | 3.2% | ≥3.5% | 达标 |
| 月度客户流失率 | 2.1% | 1.7% | ≤1.8% | 越线 |
| P1 工单数 | 7 | 3 | ≤4 | 越线 |
| 平均首次响应 | 38 分钟 | 31 分钟 | ≤30 分钟 | 越线 |

## 三、变化解释

收入缺口：财务未见回款异常；两单因客户法务延后至下周（金额未知），推断为递延。

新增合同：华东大单 1.4 占 23%，剔除后 4.7 低于上周，基础动能待观察。

流失：具体客户与原因未知。信号：三家中型客户反馈账单导出字段不全，一家称 8 月底前不解决将评估替代方案。

产品：批量导入已上线；移动端 SSO 因身份供应商测试环境不稳定延后 5 个工作日。

## 四、风险

1. 账单字段方案逾期 3 天（Lin），关联客户 8 月底时限。

2. 登录故障已回滚，防复发措施未知。

3. SSO 逾期 2 天（Priya）、新版定价审批逾期 1 天（CFO）。

4. 销售申请对 >0.5 订单给予 18% 折扣，现行上限 12%。

## 五、需管理层下周一前决定

1. 是否批准 18% 折扣。建议：不上调政策上限，大单逐单审批并附毛利说明。

2. 新版定价审批（CFO）：批准或给出新截止日。

3. 账单字段方案：是否增派资源并向客户承诺 8 月底交付。

## 六、下周行动

| 行动 | 负责人 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 提交账单字段方案及可承诺日期 | Lin | 周二 |
| 更新 SSO 上线日期 | Priya | 周一 |
| 登录故障复盘与发布检查清单 | 支持/工程负责人 | 周三 |
| 跟进两单延后订单并更新预测 | 销售负责人 | 周五 |
| 与三家客户同步账单问题时间表 | 客户成功负责人 | 周二 |