# 客服 AI 供应商竞争格局与 POC 短名单

## 1. 结论

进入 POC 的两家：Argo 与 Cobalt。它们是唯一同时满足三项硬性条件（支持中文、可私有云部署、年总成本 ≤120 万元）的供应商；两者在信息风险上各有缺口，需在 POC 中以我方 1,000 条双语工单重测准确率并补齐安全证据。

## 2. 硬性条件筛选

| 供应商 | 支持中文 | 可私有云 | 年成本 ≤120 万元 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Argo | 是 | 是（SaaS/私有云） | 118 ✔ | 通过 |
| Birch | 是 | 否（仅 SaaS） | 82 ✔ | 淘汰 |
| Cobalt | 是 | 是 | 110 ✔ | 通过 |
| Delta | 否（路线图 2027 Q2） | 是 | 95 ✔ | 淘汰 |

## 3. 比较矩阵（通过者 + 参考）

| 维度 | Argo | Cobalt | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年成本（万元） | 118 | 110 | Cobalt 低 8 万元；均在预算内 |
| 已知准确率 | 87%（自测，500 条） | 84%（第三方，2,000 条） | 口径不同不可直接比较；Cobalt 证据质量更高，Argo 数值更高但为自测小样本 → 均需在我方 1,000 条双语工单重测 |
| 集成周期 | 10 周 | 14 周 | POC 目标 12 周，可为安全延长 2 周至 14 周；Cobalt 恰在延长后的上限，无余量 |
| 认证 | SOC 2 | 未披露 | Cobalt 的“未披露”不等于没有，列为需验证；若确无认证，按信息安全意见以渗透测试 + 架构评审 + 合同控制补充 |
| 部署特性 | SaaS/私有云 | 私有云，可离线运行 | Cobalt 离线能力对数据隔离有利 |
| 客户参考 | 3 家同业客户 | 未披露 | Cobalt 需提供参考客户 |
| 信息风险 | 低—中（准确率自测） | 中（认证与参考未披露） | 两者均非“最差”，均为待验证 |

## 4. 为什么不是按功能数排序

Birch 准确率数值最高（90%）且最便宜，但不支持私有云；Delta 第三方准确率 92% 但为英文集且中文未上线。按“数字最好看”排序会选出两家不合格供应商。Argo 与 Cobalt 的入选逻辑是先过硬门槛，再在能力与信息风险之间取平衡：Argo 安全证据透明但准确率为自测小样本，Cobalt 准确率证据质量高但安全信息缺口大，二者互补，适合并行 POC。

## 5. POC 验证问题

对两家共同

1. 在我方 1,000 条双语工单上的准确率（按意图识别与答案正确率分别统计），及中文/英文分项。

2. 私有云部署的最低资源需求与我方环境的兼容性。

3. 数据是否离开我方环境（含模型训练与日志）。

4. 年成本 118/110 万元的包含范围：是否含实施、培训、模型更新与超量费用。

Argo 专属

5. 自测 87% 的测试集构成与评估方法；能否提供第三方或客户侧验证。

6. 3 家同业客户的可参考联系人与使用规模。

7. SOC 2 报告类型（Type I/II）、有效期与范围。

Cobalt 专属

8. 是否持有任何安全认证？若无，是否接受我方渗透测试与架构评审，以及合同中的安全控制条款。

9. 14 周集成周期能否压缩至 12 周？若不能，关键路径在哪里？

10. 参考客户与第三方 2,000 条测试的语言构成。

## 6. 时间与安全安排

POC 目标 12 周；若 Cobalt 需 14 周，动用信息安全批准的 2 周延长，并在第 2 周前确认其认证与渗透测试安排。双供应商并行；若一方在第 4 周准确率重测低于门槛（门槛待业务确定），提前终止。